Приложение № 2

к муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе

до 2026 года»

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |  |  | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|  | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П.Баранов | 67 799,2 | 670,8 | 64 445,2 | 670,8 | 670,8 | 670,8 | 670,8 | x |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 2 | областной бюджет |  | 61 136,48 | 0 | 61 136,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 3 | местный бюджет |  | 6 662,7 | 670,8 | 3 308,68 | 670,8 | 670,8 | 670,8 | 670,8 | x |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 4 | Капитальные вложения |  | 65 819,2 | 340,8 | 64115,18 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | x |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | областной бюджет |  | 61 136,48 | 0 | 61 136,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 6 | местный бюджет |  | 4682,7 | 340,8 | 2978,7 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | x |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Прочие нужды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 7 | Мероприятие 1. Приобретение жилья на вторичном рынке для переселения граждан из жилых помещений, признанными непригодными для проживания, всего, из них: всего, из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1,  1.2,  2.1. |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2. Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из жилых помещений, признанными непригодными для проживания всего, из них: |  | 63 774,36 | 0 | 61 136,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 61 136,48 | 0 | 61 136,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 2 637,88 | 0 | 2 637,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3. Снос жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу всего, из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1,  2.2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 4. Проектные работы жилых домов 2-х, 3-х квартирных и многоквартирных жилых домов всего, из них: |  | 2 044,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 2.3 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 2 044,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |  | 1 980,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | x |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | местный бюджет |  | 1 980,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | x |
|  | Мероприятие 5. Определение износа зданий и паспортизация муниципального имущества всего, из них: |  | 1 980,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 2.3 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 1 980,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №3

к муниципальной программе «Переселение граждан

из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском

городском округе до 2026 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)

ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

« Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства (реконструкции) | Адрес объекта капитального строительства (реконструкции) | Форма собственности | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей | | Сроки строительства (реконструкции) (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | |
| в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 202 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Многоквартирный дом в с. Колчедан | Каменский район, с. Колчедан, ул. Заводская,д.2 | муниципальная |  |  | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВСЕГО по объекту, в том числе |  |  | 63 774,36 | 63 774,36 |  |  | 63 774,36 |  | 63 774,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | областной бюджет |  |  | 61 136,48 | 61 136,48 |  |  | 61 136,48 | 0 | 61 136,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | местный бюджет |  |  | 2 637,88 | 2 637,88 |  |  | 2 637,88 | 0 | 2 637,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |