Приложение № 5

к постановлению Главы

Каменского городского округа

от  14.11.2016 г. №  1939

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

«БЕЗОПАСНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

| Мероприятия, этапы выполнения работ | Ответственный за исполнение, соисполнители | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования по годам в соответствии со сроками исполнения подпрограммы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | Взаимосвязь с целями и целевыми показателями подпрограммы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Прочие нужды: Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы по приведению зданий и помещений в соответствие с требованиями пожарной безопасности , проведение мероприятий по предотвращению и (или) устранению аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проектирование и монтаж пожарной сигнализации | МКУ «МТСУ КИС» | 2014-2015 г. | Местный бюджет | 280 | 196,0 | 352,5 |  |  |  |  | 828,5 | Цель п. 1, 2; Целевой показатель п. 1, 7 |
| 1.1. Культурно-досуговый центр | -//- | 2014-2015 г. | -//- | 130 | 75 |  |  |  |  |  | 205 |  |
| 1.2. Травянский дом культуры | -//- | 2014-2015 г. | -//- | 150 | 120,6 |  |  |  |  |  | 270,6 |  |
| 1.3 Ленинский клуб, Пироговский клуб, Большегрязнухинский клуб, Черемховский клуб | -//- | 2016 | -//- |  |  | 352,5 |  |  |  |  | 352,5 |  |
| 2. Ремонт пожарного резервуара | -//- | 2014 | -//- | 201,9 |  |  |  |  |  |  | 201,9 | Цель п. 1; Целевой показатель п. 2 |
| 2.1. Выполнение проектно - сметной документации | -//- | 2014 | -//- | 201,9 |  |  |  |  |  |  | 201,9 |  |
| 3. Замеры сопротивления изоляции | -//- | 2014-2016 | -//- | 100 | 200 |  |  |  |  |  | 300 | Цель п. 1, 2, Целевой показатель п. 5 |
| 3.1. Культурно-досуговый центр | -//- | 2014-2016 | -//- | 100 | 200 |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 4. Разработка проектно-сметной документации на монтаж устройства защитного отключения | -//- | 2015 | -//- |  | 215,0 |  |  |  |  |  | 215,0 | Цель п. 1, 2; Целевой показатель п. 3 |
| 4.1. Сосновский дом культуры | -//- | 2015 | -//- |  | 74,4 |  |  |  |  |  | 74,4 |  |
| 4.2. Кисловский дом культуры | -//- | 2015 | -//- |  | 70,3 |  |  |  |  |  | 70,3 |  |
| 4.3. Покровский дом культуры | -//- | 2015 | -//- |  | 70,3 |  |  |  |  |  | 70,3 |  |
| 5. Монтаж устройства защитного отключения | -//- | 2014-2015 | -//- | 80 | 389 |  |  |  |  |  | 469 | Цель п. 1, 2; Целевой показатель п. 3 |
| 5.1. Новоисетский дом культуры | -//- | 2014 | -//- | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 5.2. Сосновский дом культуры |  | 2015 |  |  | 140 |  |  |  |  |  | 140 |  |
| 5.3. Кисловский дом культуры |  | 2015 |  |  | 109 |  |  |  |  |  | 109 |  |
| 5.4. Покровский дом культуры |  | 2015 |  |  | 140 |  |  |  |  |  | 140 |  |
| 6. Обработка конструкций огнезащитным составом | -//- | 2014, 2016 | -//- | 198,1 |  | 237,5 |  |  |  |  | 435,6 | Цель п. 1. Целевой показатель п. 4 |
| 6.1. Походиловский клуб | -//- | 2014 | -//- | 10,3 |  |  |  |  |  |  | 10,3 |  |
| 6.2. Пироговский клуб | -//- | 2014 | -//- | 8,6 |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  |
| 6.3. Покровский дом культуры | -//- | 2014 | -//- | 35,5 |  |  |  |  |  |  | 35,5 |  |
| 6.4. Травянский дом культуры | -//- | 2014 | -//- | 20,6 |  |  |  |  |  |  | 20,6 |  |
| 6.5. Черемховский клуб | -//- | 2014 | -//- | 7,4 |  |  |  |  |  |  | 7,4 |  |
| 6.6. Б.-Белоносовский клуб | -//- | 2014 | -//- | 8,6 |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  |
| 6.7. Бродовской клуб | -//- | 2014 | -//- | 11,2 |  |  |  |  |  |  | 11,2 |  |
| 6.8. Ленинский клуб | -//- | 2014 | -//- | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 6.9. Соколовский клуб | -//- | 2014 | -//- | 19,2 |  |  |  |  |  |  | 19,2 |  |
| 6.10. Б-Грязнухинский клуб | -//- | 2014 | -//- | 22,1 |  |  |  |  |  |  | 22,1 |  |
| 6.11. Шиловский клуб | -//- | 2014 | -//- | 22,1 |  |  |  |  |  |  | 22,1 |  |
| 6.12. Троицкий клуб | -//- | 2014 | -//- | 20,5 |  |  |  |  |  |  | 20,5 |  |
| 6.13. Позарихинский дом культуры, Рыбниковский дом культуры, Культурно-досуговый центр, Новобытский дом культуры, Колчеданский дом культуры, Кисловский дом культуры, Горноисетский клуб, Дом культуры п. Мартюш, Клевакинский дом культуры | -//- | 2016 | -//- |  |  | 237,5 |  |  |  |  | 237,5 |  |
| 7. Замена дверей на противопожарные | -//- | 2016 | -//- |  |  | 360,0 |  |  |  |  | 360,0 | Цель п. 1, 2; Целевой показатель п. 6 |
| 8. Проведение мероприятий по повышению уровня подготовки сотрудников и посетителей учреждений культуры по пожарной и иной безопасности, в том числе проведение семинаров, совещаний по безопасности, в том числе пожарной, организация конкурсов, выставок, соревнований, разъяснительной работы с посетителями учреждений культуры, по безопасности | -// | 2016 | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Обслуживание тревожной сигнализации |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | Цель п. 1, 2; Целевой показатель п. 7 |
| Итого по подпрограмме |  |  | Местный бюджет | 860 | 1000 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910,0 |  |

МКУ «МТСУ КИС» - Муниципальное казенное учреждение «Материально-техническая служба учреждений культуры, искусства и спорта»

Рыбниковский дом культуры, Культурно-досуговый центр, Новобытский дом культуры, Колчеданский дом культуры, Кисловский дом культуры, Горноисетский клуб, Дом культуры п. Мартюш, Клевакинский дом культуры