РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать первое заседание

РЕШЕНИЕ № 505

19 ноября 2020 года

О рассмотрении отчета Контрольного органа по результатам проверки законности и оценке эффективности использования бюджетных средств, выделенных Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» в 2019 году на подпрограмму «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года»

Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского городского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки законности и оценке эффективности использования бюджетных средств, выделенных Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» в 2019 году на подпрограмму «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года», Дума Каменского городского округа отмечает, что в результате проверки установлены следующие нарушения:

1. В нарушение статьи 309, пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса РФ, пункта 2.5, 7.1 Муниципального контракта № 2-АЭФ, подрядчиком ООО «Строительная компания «УниверсалСпецСтрой» нарушены сроки выполнения МК № 2-АЭФ по строительству Газовой блочной котельной в с. Травянское и получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (до 30.08.2019 года) на 301 календарных дней. На момент проведения проверки, денежные средства, в сумме 249,16 тыс. руб. начисленные и предъявленные Администрацией за ненадлежащее исполнение МК № 2-АЭФ не поступали.

2. К проверке не представлены приложения и акты, подписанные и составленные по форме указанных приложений при выполнении Договора от 23.07.2018 № 440-Ю-466/2018 с АО «ГАЗЭКС» на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства «Реконструкция системы теплоснабжения и установка модульной газовой котельной в с. Черемхово» к сети газораспределения: № 2 Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению); № 5 Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

3. При выполнении муниципального контракта от 09.08.2018 № 18-АЭФ на выполнение строительно-монтажных работ объекта: «Реконструкция системы теплоснабжения школы и детского сада с установкой модульной газовой котельной в с. Черемхово Каменского городского округа                                     ООО «Мехмонтаж» нарушены сроки исполнения обязательств, предусмотренные пунктом 2.1., на 74 дня. На момент проверки оплата пеней и штрафа, на требование выставленное Администрацией, не поступала.

4. Локальный сметный расчет № 102-2019 на замену, реконструкцию системы холодного водоснабжения в с. Позариха не согласован с Подрядчиком.

5. При оценке целевого характера и эффективности использования средств местного бюджета на выполнение мероприятий Подпрограммы Муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- запланированные результаты по мероприятию 9.1 на проектирование очистных сооружений и канализационных сетей в с. Колчедан, очистных сооружений и канализационных сетей в с. Сипавское, газовой блочной котельной в п. Первомайский в 2019 году не выполнены;

- запланированные результаты по мероприятию 9.2 на строительство очистных сооружений и канализационных сетей в с. Колчедан, очистных сооружений и канализационных сетей в с. Сипавское, газовой блочной котельной в п. Первомайский  в 2019 году не выполнены;

- запланированные результаты по мероприятию 9.3 на прокладку сети холодного водоснабжения в с. Позариха достигнуты в 2019 году, введенный в эксплуатацию объект соответствует целям и назначению эксплуатации;

- запланированные результаты по мероприятию 9.10 на строительство Газовой блочной котельной в с. Травянское Каменского района достигнуты в 2020 году, введенный в эксплуатацию объект соответствует целям и назначению эксплуатации;

- запланированные результаты по мероприятию 9.11 на  реконструкцию системы теплоснабжения школы и детского сада с установкой модульной газовой котельной в с. Черемхово достигнуты в 2020 году, введенный в эксплуатацию объект соответствует целям и назначению эксплуатации.

Таким образом, результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств достигнуты по мероприятиям 9.3; 9.10; 9.11 Подпрограммы Муниципальной программы.

В 2019 году не выполнен и целевой показателей 9.10.1.1. – ввод дополнительных мощностей котельных, Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по результатам проверки законности и оценке эффективности использования бюджетных средств, выделенных Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» в 2019 году на подпрограмму «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года», принять к сведению.

2. Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского округа (Белоусов С.А.):

- осуществлять своевременное выполнение целевых показателей муниципальных программ;

- осуществлять обеспечение целевого, эффективного и экономного использования бюджетных средств.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов

19.11.2020 года