РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать восьмое заседание

РЕШЕНИЕ № 580

17 июня 2021 года

Об итогах рассмотрения информации о подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.г. и исполнении условий концессионного соглашения

Заслушав информацию Главы Каменского городского округа о подготовке к отопительному периоду в 2021-2022 г.г. и исполнении мероприятий и условий, предусмотренных концессионным соглашением с ООО ТК «Система» от 27.08.2020 года в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся на территории Каменского городского округа,  в связи с отсутствуем подготовительных работ  к отопительному периоду в 2021-2022 г.г., наличием существенных нарушений условий концессионного соглашения концессионером (невыполнением мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением), наличием большой задолженности за топливно-энергетические ресурсы, задолженности по заработной плате перед работниками ООО ТК «Система», руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ (редакции от 08.12.2020) «О концессионных соглашениях», Уставом муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

- Информацию Главы Каменского городского округа о подготовке к отопительному периоду в 2021-2022 г.г. и исполнении мероприятий и условий, предусмотренных концессионным соглашением с ООО ТК «Система» от 27.08.2020 года в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся на территории Каменского городского округа, принять к сведению.

- Поручить Главе Каменского городского округа Белоусову С.А.:

2.1. принять меры по введению режима чрезвычайной ситуации на территории Каменского городского округа;

2.2. изъять имущество у ООО ТК «Система», переданного по концессионному соглашению от 27.08.2020 года;

  - предпринять полный комплекс мер по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.г.

3. Разместить настоящее Решение в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов