РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Девятое  заседание

РЕШЕНИЕ №83

21 апреля 2022 года

О Плане капитальных, текущих ремонтов объектов ЖКХ, в рамках подготовки к отопительному сезону на 2022-2023 годы

Заслушав информацию заместителя главы Администрации Каменского городского округа А.П. Баранова, директора МУП «Тепловодоснабжение Каменского городского округа» В.А. Засыпкина  о Плане капитальных, текущих ремонтов объектов ЖКХ на 2022-2023 год, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

- Принять информацию о Плане капитальных, текущих ремонтов объектов ЖКХ к отопительному сезону на 2022-2023 годы к сведению. (Приложение к решению).

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы Каменского городского округа                           Г.Т. Лисицина

21.04.2022года.

Приложение

к Решению Думы

Каменского городского округа

от 21.04.2022 № 83

В рамках подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов, планируются следующие работы по подготовке газовых котельных Каменского городского округа находящихся в обслуживании МУП «Тепловодоснабжение КГО»

1)пгт.Мартюш: частичный ремонт котла №3, №4 газовой котельной;

2)д.Брод: капитальный ремонт котла №1газовой котельной; капитальный ремонт наружной сети ТВС по ул.Гагарина с заменой сети ТВС в двухтрубном исчислении -250 м.п. (труба ст. г/к ДУ 159-500 м.п., задвижка чугунная ДУ 150-10 шт.), монтаж частотно – регулируемого привода глубинного насоса скважины ХВС.

3)с.Рыбниковское: капитальный ремонт котлов Братск 1Г- 5 шт. газовой котельной (труба стальная г/к ДУ 57-1.5 тн.).

4) с.Сосновское: капитальный ремонт котла №1газовой котельной, вынос сети ТВС-145 м.п. в двухтрубном исчислении, из гаража птицефабрики (труба ст. г/к ДУ 150-290 м.п., задвижка чугунная ДУ 150-6 шт.).

5)с.Маминское: Ремонт кровли газовой котельной профлистом -120 м2, капитальный ремонт котла №1.

6)с.Черемхово: Работы по подготовке к предоставлению услуги ГВС школе и детскому саду.

7)с.Колчедан: Частичный ремонт сети ТВС по ул.Заводская в двухтрубном исчислении – 300 м.п.( труба ДУ 159-200 м.п., ДУ 89 – 200 м.п., ДУ 57-200 м.п.).

8) с.Клевакинское: Замена задвижек чугунных ДУ 150-6 шт. в газовой

котельной, ремонт кровли газовой котельной шифером -180 м2, ремонт кирпичной кладки парапетов здания котельной – 1.3 м3.

9) с.Травянское: Капитальный ремонт наружной сети ТВС ул.Ворошилова дом 15 в духтрубном исчислении – 180 м.п.(труба ст. г/к ДУ 89-180 м.п., ДУ 76-180 м.п.).

10)с.Кисловское: частичный ремонт мягкой кровли котельной-60                              м2 наплавляемым иатериалом, капитальный ремонт наружной трассы ТВС на детский сад – 60 м.п. в двухтрубном исполнении (труба ДУ 50-120 м.п.,задвижка ДУ 50-4 шт.), частичный ремонт котлов №1,№2 трубой стальной г/к ДУ 76-50 м.п.

11) с. Новоисетское: замена одного комплекта анодов для аппарата антинакипного электрохимического АЭ-А-350, замена задвижек чугунных ДУ 150 – 4 шт. на теплообменниках №1 и №2.

12) с. Покровское: замена теплообменника alfa Laval М15 в  комплекте, капитальный ремонт наружной  сети ТВС в двухтрубном исчислении – 20 м.п. на территории ЦРБ (труба ст. г/к 159-40 м.п.), капитальный ремонт наружной сети ТВС по ул.Рабочая дома №11,13 в двухтрубном исчислении 150 м.п.(труба ст. г/к 76 – 300 м.п.).

Планируемые ремонты сетей и оборудования при подготовке угольных котельных Каменского городского округа, находящихся в обслуживании МУП «Тепловодоснабжение КГО», к отопительному сезону 2022/23 г.

1)с.Позариха: капитальный ремонт сети ТВС по ул.Школьная трубой ДУ 100 – 350 м.п. в двухтрубном исчислении; ревизия насосного оборудования в теплопункте;

2) п.Первомайский: замена нагревателей индукционных в домах №1-5 по ул.Лесная – 2 шт.

3) д/о Шиловский: замена нагревателей индукционных Эдисон 50 – 2 шт., теплоизоляция наружных трубопроводов ДУ57 – 40 м.п. в двухтрубном исчислении;

4) с.Сипавское (школьная): капитальный ремонт котла №1котельной ;

5) с.Сипавское (центральная): футеровка металлоконструкций котла №1 кирпичом огнеупорным; капитальный ремонт котла №2 котельной; частичный ремонт по ул.Молодёжная сети ТВС трубой стальной ДУ 57-100 м.п. в двухтрубном исполнении, сети ХВС трубой ПНД ДУ 50-100 м.п.;

6) п.Новый Быт: капитальный ремонт котла № 2 котельной;                                                                                                                                          7) д.Белоносова: капитальный ремонт сети ТВС по ул.Механизаторов стальной трубой ДУ 89-70 м.п. в двухтрубном исчислении, сети ХВС трубой ПНД ДУ 50 – 70 м.п.

8) д.Соколова: капитальный ремонт сети ТВС трубой ДУ 57-150 м.п.,Ду

89-100 м.п. в двухтрубном исчислении;

9) п.Степной: работы по монтажу нагревателя индукционного мощностью

50 кВт и перевод угольной котельной на электроотопление;

| Капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры МО «Каменский городской округ», которые планируется провести в 2022 году за счет средств местного бюджета | Капитальный ремонт сетей, которые планируется провести за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области | Ремонты, которые необходимо сделать при подготовке к отопительному периоду 2021/2022 года |
| --- | --- | --- |
| капитальный ремонт (замена) дымовой трубы № 1 угольной котельной п. Новый Быт | Колчедан капитальный ремонт сети ТС от котельной до многоквартирных домов ул. Беляева, д.1,3,6,9,2,8,10, детского сада №14 по ул. Беляева 6а, а также к частным домам по ул. Беляева д.13,13а,13б, с заменой вводов в дома | замена 3-х котлов в газовой котельной с. Рыбниковское |
| капитальный ремонт водогрейного котла № 1 (КВСА-4) в газовой котельной с. Колчедан | Колчедан капитальный ремонт сети ТС от котельной до теплового пункта ПНС-1 на ул. Зеленая | капитальный ремонт котлов: в угольных котельных п. Новый Быт, с. Сипавское (школьная) и с. Соколова, в газовой котельной д. Брод |
| капитальный ремонт водогрейного котла № 1 (КВСА-2) в газовой котельной с. Клевакинское | 35 991,1 тыс. руб. | ремонт сети ТВС: по ул. Молодежная с. Сипавское, по ул. Гагарина, д. Брод, на территории ЦРБ с. Покровское |
| устройство наружных сетей канализации от КК61 до КК6 по ул. Победы, 8 пгт. Мартюш | капитальный ремонт сети ТС от ТК 21 по ул. Рабочая3 до здания по ул. Школьная 1 | капитальный ремонт сети ТС по ул. Заводская, с. Колчедан |
| устройство септика на 100 м3 без замены магистрального трубопровода канализации для нужд п. Первомайский | капитальный ремонт сети ТС от ТК по ул. Рабочая дома №11, 12, 13 |  |
| 8991,2 тыс. руб. | капитальный ремонт сети ТС от ТК по ул. Рабочая домов №7,8,9 | Также необходимо приобрести: |
|  | капитальный ремонт сети ТС от котельной до ТК 11 | комплект анодов для аппарата антинакипного электрохимического АЭ-А-350 в котельные: пгт. Мартюш (2 комплекта), с. Новоисетское (1 комплект), |
|  | 16 932,22 тыс. руб. | теплообменник alfa Laval М15 в котельную с. Покровское |
|  |  | пластины для теплообменника NT 150 LHD/CDIO (1 комплект) в котельную с. Колчедан |
|  | 52 923,32 тыс. руб. |  |