РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Восьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е  № 46

23 августа 2012 года

О  ходе  подготовки к отопительному сезону 2012 – 2013 года в муниципальном образовании «Каменский городской округ»

В целях контроля и  организации подготовки к отопительному сезону 2012 -2013 гг. в Каменском городском округе, руководствуясь Уставом Каменского городского округа, Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию заместителя главы Администрации Ю.В. Борисова о ходе подготовки к отопительному сезону 2012 – 2013гг. принять к сведению.

2. Рекомендовать заместителю главы Администрации Ю.В. Борисову совместно с руководителями предприятий ЖКХ в срок до 1 октября 2012 года создать необходимый запас материально – технических ресурсов (трубы, насосы сетевые, глубинные, задвижки, стекло, цемент и другие материалы) для бесперебойной работы в осеннее – зимний период.

3. Рекомендовать руководителям предприятий ЖКХ в срок до 15 сентября 2012 года произвести ремонт техники, резервного оборудования в котельных, выплатить заработную плату работникам, обеспечить  учебу и аттестацию работающего персонала, особенно газовых котельных.

4. В срок до 10 сентября 2012 года заместителям главы Администрации Ю.В. Борисову и Л.А. Юдинцевой предоставить в Думу городского округа согласованный  график погашения  и реструктуризации долгов за ТЭРы.

5. Финансовому управлению Администрации Каменского городского округа (Л.А. Юдинцева) в срок до 15 октября 2012 года составить график погашения взаимной задолженности предприятий ЖКХ перед МУП «Центральный» и задолженности МУ «Управление заказчика по ЖКУ МО «Каменский городской округ» перед предприятиями ЖКХ.

6. Поручить МУ «Управление заказчика по ЖКУ МО «Каменский городской округ», главам сельских администраций совместно с депутатами Думы  городского  округа  активизировать  работу с должниками по оплате за коммунальные услуги, сократить задолженность к 1 октября 2012 года до 50 процентов.

7. Рекомендовать ООО «Сан – Вест» и ООО «Ремстрой» в срок до 1 сентября 2012 года заключить трехсторонний договор по расщеплению поступающих денежных средств от населения за коммунальные услуги с ОАО «РИЦ» и МУ «Управление заказчика по ЖКУ МО «Каменский городской округ».

8. Рекомендовать главе Администрации Каменского городского округа в срок до 1 января 2013 года разработать  программу реорганизации  ЖКХ, создании  управляющих компаний, МУПов  и учесть необходимые затраты на выполнение данной программы при формировании бюджета  на 2013 год.

9. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянный Комитет  по социальной политике (В.Н.Соломеин).

Председатель Думы

Каменского городского округа                                                  В.И. Чемезов