ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.02.2018 г. № 180

п. Мартюш

Об утверждении состава противопаводковой подкомиссии

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Каменский городской округ» в 2018 году и Плана основных мероприятий

по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории муниципального образования

«Каменский  городской округ» на 2018 год

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период пропуска весеннего половодья и возможных сезонных дождевых паводков на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в 2018 году, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом муниципального образования «Каменский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Каменский городской округ» в 2018 году (прилагается).

2. Утвердить План основных мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории муниципального образования «Каменский  городской округ» на 2018 год (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи С.Ю. Егорова.

Глава городского округа                       		                            С.А. Белоусов

Утвержден

постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ»

от 13.02.2018 г. № 180

«Об утверждении состава противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Каменский городской округ» в 2018 году и Плана основных мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории муниципального образования «Каменский  городской округ» на 2018 год»

Состав

противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Каменский городской округ» на 2018 год

| Егоров Сергей Юрьевич | - | Председатель комиссии, заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи; |
| --- | --- | --- |
| Кошкаров Алексей Юрьевич | - | Заместитель председателя комиссии, заместитель Главы Администрации по экономике и финансам; |
| Кырчикова Ирина Викторовна | - | Заместитель председателя, заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике; |
| Петункина Виктория Викторовна | - | Секретарь комиссии, ведущий специалист Администрации Каменского городского округа; |
| Члены комиссии: |  |  |
| Агапова Ирина Владимировна | - | Директор МКУ «Центр защиты населения Каменского городского округа»; 2 |
| Андреев Тимур Владимирович | - | Ведущий специалист Администрации Каменского городского округа; |
| Алмазова Светлана Дмитриевна | - | Глава Барабановской сельской администрации; |
| Брюхов Сергей Владимирович | - | Глава Клевакинской сельской администрации; |
| Оксентович Олег Вячеславович | - | Начальник ОП №22 ММО МВД РФ «Каменск-Уральский» (по согласованию); |
| Плотникова Марина Александровна | - | Начальник отдела по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю Администрации Каменского городского округа; |
| Рожина Елена Николаевна | - | Начальник Единой дежурно - диспетчерской службы Каменского городского округа; |
| Романова Татьяна Георгиевна | - | Глава Травянской сельской администрации; |
| Степанова Татьяна Владимировна | - | Главный специалист Администрации Каменского городского округа; |
| Суворова Ольга Степановна | - | Ведущий специалист Администрации Каменского городского округа; |
| Федоров Вадим Иванович | - | Начальник ФГКУ «63 ОФПС по Свердловской области» (по согласованию); |
| Чантуридзе Лариса Викторовна | - | Глава Позарихинской сельской администрации; |
| Чистякова Светлана Александровна | - | Глава Сипавской сельской администрации. |

Утвержден

постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ»

от 13.02.2018 г. № 180

«Об утверждении состава противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Каменский городской округ» в 2018 году и Плана основных мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории муниципального образования «Каменский  городской округ» на 2018 год»

ПЛАН

основных мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков

на территории муниципального образования «Каменский  городской округ» на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Каменский городской округ» | по решению председателя | Председатель комиссии, заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи - С.Ю. Егоров |  |
| 2 | Уточнение наличия собственников гидротехнических сооружений (плотин), расположенных на территории муниципального образования «Каменский городской округ» | до 31 марта | Ведущий специалист Администрации Каменского городского округа - О.С. Суворова |  |
| 3 | Информирование Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области об объемах финансовых средств, предусмотренных на противопаводковые мероприятия из бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» | до 1 апреля | Ведущий специалист Администрации Каменского городского округа - В.В. Петункина, Ведущий специалист Администрации Каменского городского округа - О.С. Суворова |  |
| 4 | Проведение осмотра технического состояния гидротехнических сооружений (плотин) на территории муниципального образования «Каменский городской округ» | с 20 марта по 10 апреля | Ведущий специалист Администрации Каменского городского округа - В.В. Петункина, Ведущий специалист Администрации Каменского городского округа - О.С. Суворова |  |
| 5 | Назначение ответственных лиц за безаварийный пропуск весеннего половодья на гидротехническом сооружении (плотины) | до 1 марта | Главы сельских администраций Собственники гидротехнических сооружений (плотин) |  |
| 6 | Определение ожидаемых зон затоплений (подтоплений) | до 1 марта | Главы сельских администраций |  |
| 7 | Уточнение планов действий сельских администраций в случае угрозы затоплений (подтоплений) | до 1 марта | Главы сельских администраций |  |
| 8 | Осуществление круглосуточного сбора и передача информации о паводковой обстановке в населенных пунктах, попадающие в зону возможных затоплений (подтоплений) в ЕДДС Каменского ГО | в период паводкоопасного периода | Главы сельских администраций |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 9 | Отрабатывание взаимодействия по своевременному сбору и обмену информацией между ЕДДС Каменского городского округа, ответственными должностными лицами за координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков по 6 паводкоопасному направлению, собственниками гидротехнических сооружений (плотин) и Главами сельских администраций | до 1 марта | Начальник ЕДДС Каменского городского округа - Е.Н. Рожина, Ведущий специалист Администрации Каменского городского округа - В.В. Петункина |  |
| 10 | Проведение работ по исключению подтопления подсобных и подвальных помещений муниципальных организаций и учреждений. Организация работы по вывозу снега с прилегающих к ним территорий, согласно поступающих заявок | март-апрель | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи - С.Ю. Егоров, Ведущий специалист Администрации Каменского городского округа - Т.В. Андреев |  |
| 11 | Представление заявок в организации, осуществляющие очистку дорог в населенных пунктах, на проведение предупредительных мероприятий по пропуску половодья, а также очистку от снега территорий, прилегающих к скважинам, расчистку труб, водосточных канав и кюветов от льда и мусора, обустройство дренажных траншей. Организация контроля за выполнением указанных мероприятий | до 1 апреля | Ведущий специалист Администрации Каменского городского округа - Т.В. Андреев |  |
| 12 | Осуществление готовности к действиям подведомственных аварийно-восстановительных бригад и работу диспетчерских служб | до 1 апреля | Руководители управляющих компаний, предприятий ЖКХ и организаций Каменского городского округа |  |
| 13 | Уточнение порядка и способов оповещения населения при угрозе возникновения и возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных затоплением (подтоплением) жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения | до 1 апреля | Директор МКУ «Центр защиты населения Каменского городского округа» - И.В.Агапова |  |
| 14 | Осуществление мониторинга за пропуском паводковых вод через гидротехнические сооружения (плотины), расположенные на территории муниципального образования «Каменский городской округ» | в период паводкоопасного периода | Начальник ЕДДС Каменского городского округа - Е.Н. Рожина, Ведущий специалист Администрации Каменского городского округа - В.В. Петункина |  |