|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением Главы Каменского городского округа 06.08.2019 № 1492 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области сведений, документов и материалов, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Каменский городской округ» не имеющего доступа к государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области» |
| --- | --- |

План  мероприятий («дорожная карта») по обеспечению размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области сведений, документов и материалов, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Каменский городской округ», не имеющего доступа к государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области.

| № | Мероприятия | Вид документа | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации сведений, документов и материалов, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) муниципального образования «Каменский городской округ» |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка муниципального правового акта о проведении инвентаризации | Правовой акт | Утвержденный правовой акт | До 01.09.2019 | Чистякова Е.А., председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» Максимова Э.Р., главный специалист Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» |
| 1.2 | Проведение инвентаризации сведений, документов и материалов, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Каменский городской округ» | Инвентаризационная опись |  | До 01.12.2019 | Чистякова Е.А., председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» Максимова Э.Р., главный специалист Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» |
| 1.3 | Передача инвентаризационной описи в электронном виде, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области |  |  | До 01.01.2020 | Чистякова Е.А., председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» |
| 2. | Подготовка пространственных (векторных)данных (при наличии) графических частей документов генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий для размещения в государственной ИСОГД Свердловской области |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка пространственных (векторных)данных (при наличии) графических частей утвержденных документов генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий для загрузки в базу данных государственной ИСОГД путем формирования файлов, созданных с использованием XML-схем в геоинформационной системе QGIS |  | Пространственные (векторные) данные подготовлены к загрузке в базу данных государственной ИСОГД Свердловской области | До 01.09.2020 | Чистякова Е.А., председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» Максимова Э.Р., главный специалист Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» |