ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2016 г.  № 941

п. Мартюш

Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, и коммунального комплекса муниципального образования  «Каменский городской округ»

к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года

На основании Распоряжения Правительства Свердловской области от 12.05.2016 года № 451-РП «Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осенне – зимний период 2016/2017 года», в целях организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов муниципального образования «Каменский городской округ» к работе в осенне – зимний период 2016/2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению информацию заместителя Главы Администрации Лугинина П.Н. об итогах отопительного сезона 2015/2016 года в Каменском городском округе (приложение).

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года (прилагается).

3. Администрации Каменского городского округа:

3.1. Обеспечить контроль в муниципальных предприятиях жилищно-коммунального хозяйства за проведением текущих расчетов за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

  - До 15 сентября 2016 года обеспечить создание:

-  запасов топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения;

-	 запасов материально-технических ресурсов в соответствии с установленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

3.3.Обеспечить максимально возможное погашение к началу отопительного сезона 2016/2017 года муниципальными учреждениями задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

3.4.До 15 сентября 2016 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2016/2017 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

3.5.До 01 ноября 2016 года совместно с Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и заинтересованными исполнительными органами государственной власти Свердловской области осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному сезону муниципальных котельных и тепловых сетей на территории Каменского городского округа;

3.6.Организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы;

3.7.Продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества с последующим признанием права муниципальной собственности на эти объекты;

3.8.До 15 июля 2016 года обеспечить представление в Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области:

- планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях;

-   графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к зиме;

-   сведений о паспортах готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период;

-   еженедельного отчета об исполнении планов-графиков.

3.9.В срок до 01.06.2016г принять все необходимые меры для недопущения отключения водоснабжения и канализации на территории Каменского городского округа;

3.10.Составить план ремонта работ по каждой котельной Каменского городского округа и еженедельно информировать депутатов Думы Каменского городского округа о состоянии дел по обеспечению населения Каменского городского округа коммунальными услугами и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ» к отопительному сезону 2016/2017 года.

4.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

5.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа   					 	 С.А. Белоусов

Приложение

к постановлению

Главы МО «Каменский городской округ»

от 07.06.2016г. № 941

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  2015/2016 ГОДА В  КАМЕНСКОМ  ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону осуществлялось в соответствии  с Постановлением Главы городского округа от 05.06.2015 года № 1589 «Об итогах отопительного сезона 2014-2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплекса муниципального образования  «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2015/2016года».

Подготовка к отопительному сезону

Капитальные ремонты

В целях подготовки объектов коммунальной инфраструктуры, с учётом технического состояния, проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей и внутренних инженерных систем жилого фонда, и наличия смет составлен и утвержден  постановлением Главы городского округа № 1482 от 29.05.2015 года  «План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каменский городской округ». На проведение капитальных ремонтов в 2015 году из местного бюджета выделены средства в сумме 11 218, 5 тысяч рублей.

Были заключены муниципальные контракты с подрядными организациями, проведены капитальные ремонты:

- это работы по капитальным ремонтам котлов в котельных д. Брод, с. Маминское, с. Кисловское, с. Клевакинское, с. Сосновское;

-  по капитальному ремонту трасс ТС и ХВС в с. Позариха, п. Новый Быт, с. Черемхово, п.г.т. Мартюш, с. Кисловское;

- работы по капитальному ремонту ёмкостей для подпиточной воды в с. Маминское и с. Колчедан;

Также собственными силами МУП «КСК», ООО «СибНА», были проведены ремонты насосного оборудования, тепловых сетей, сетей водоснабжения. Кроме капитальных ремонтов полностью подготовлено котельное оборудование: котлы, насосы, оборудование химводоподготовки.

Основным моментом при проведении работ по подготовке к отопительному сезону, впервые за последние годы, стала замена запорной арматуры на участках трасс теплоснабжения. Это позволило при нештатных ситуациях локализовать аварийные участки и ликвидировать аварии, не останавливая котельные, как это было раньше;

В газовых котельных проведен ремонт не только действующего, но и резервного оборудования.

Проведена подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и своевременного контроля по обеспечению теплоснабжения объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры в отопительном сезоне 2015/2016года, распоряжением Главы городского округа от 16.07.2015 года № 143 создана рабочая группа по контролю за подготовкой и готовностью к работе теплоснабжающих организаций в осенне-зимний период 2015/2016 года на территории МО «Каменский городской округ». Данным Распоряжением утвержден график проверки теплоисточников, согласованный с Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По результатам проверки теплоснабжающие организации МУП «Каменская сетевая компания» и ООО «СибНА» паспорта готовности к отопительному периоду 2015/2016 годов не получили. Данными предприятиями была проделана большая подготовительная работа, все пункты Акта проверки готовности к отопительному периоду выполнены за исключением одного «Соблюдение водно-химического режима», имеющиеся на котельных предприятий системы химической водоподготовки не обеспечивают соблюдение водно-химического режима по определенным параметрам.

Состояние жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры характеризуются высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия и использования мощностей, большими потерями.

В отрасли велики затраты и потери ресурсов, которые ложатся на потребителей услуг и бюджет.

Несмотря на преобразования, осуществляемые в ходе реорганизации жилищно-коммунальной сферы, направленные на снижение затрат бюджетных ресурсов на функционирование ЖКХ, потребность отрасли в финансировании не стала меньше, что вызвано, прежде всего высоким износом основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, аварийностью переданного в муниципальную собственность жилья, объектов инфраструктуры и сетей.

В целях подготовки жилого фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период с 2016 года начата работа по Приказу Министерства энергетики Российской федерации № 103 от 24.04.2013 года «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду». Для многих  потребителей тепловой энергии это оказалось новым, и учреждения социальной сферы получили акты проверки и паспорта готовности к отопительному периоду 2015/2016гг. условно. В этом году при подготовке к работе в осенне-зимний период, требования будут жёстче, будут проверены: жилищный фонд, объекты социальной сферы, сельские администрации. В рамках подготовки будут проверяться не только системы теплоснабжения, но и состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери), проведенные промывки и гидравлические испытания тепловых систем.

Обеспечение ТЭР

Составлены и согласованы с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графики равномерных поставок котельного топлива на склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Поставка угля во время отопительного сезона 2015/2016 года  осуществлялась автомобильным транспортом до муниципальных котельных района, предприятием ООО «УРАЛТРАНСТЕХНО».

Общее количество поставки каменного угля в 2015/2016 году  8 670 тонн на сумму 29 391 300,0 рублей.

Остатки угля на конец отопительного периода  - 128,5 тонн.

Израсходовано за отопительный  период  - 8 617,1 тонн угля  на сумму 29 211, 969 тысяч  рублей.

Поставка и транспортировка газа во время отопительного сезона 2015/2016года осуществлялась по договорам с предприятиями                                ЗАО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС».

Обеспечение электроэнергией во время отопительного сезона 2015/2016года осуществлялась по договору с предприятием                                    ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы на территории Каменского городского округа

На начало отопительного сезона 2015/2016года задолженность предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы составляла  227,82 млн. руб., из них:

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы действующих муниципальных предприятий Каменского городского округа, оказывающих коммунальные услуги (МУП «КСК», МУСП «Каменская МТС», МУ «УЗ по ЖКУ») – 34,76 млн. руб.

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ранее оказывающих коммунальные услуги на территории Каменского городского округа – 193,056 млн. руб.

На  дату окончания отопительного сезона 2015/2016года (по состоянию на 01.05.2016г.) задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ составляет 278,240 млн. руб., из них:

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы действующих муниципальных предприятий Каменского городского округа, оказывающих коммунальные услуги (МУП «КСК», ООО «СибНА», МУСП «Каменская МТС», МУ «УЗ по ЖКУ») – 112,010 млн. руб.

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ранее оказывающих коммунальные услуги на территории Каменского городского округа – 166,230 млн. руб.

На 1 мая 2016 года у учреждений бюджетной сферы сложилась кредиторская задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в сумме – 2 182,615 тыс. руб., в том числе Управление образования 1247,20 тыс. руб., Управление по культуре, спорту и делам молодежи 935,415 тыс. руб.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги – 113,593 млн. руб.

Проведенный анализ сложившейся задолженности теплоснабжающих предприятий МУП «КСК» и ООО «СибНА» показал, что основной причиной являются:

- износ сетей, потери тепловой энергии составляют от 30 до 40 процентов от полезного отпуска;

- устаревшее насосное оборудование;

- отсутствие средств на внедрение новых технологий, позволяющих сокращать материальные и трудовые затраты;

- налоги;

- рост цен на электроэнергию и топливо.

Энергосбережение

В рамках мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  МО «Каменский городской округ» на 2011-2015годы» в 2015 году проведены мероприятия по экономии энергоресурсов:

1. Установка приборов учета газа

Установка и монтаж узлов учета газа по муниципальному контракту с ООО «СибНА» на котельных:  с. Маминское, с. Кисловское, с. Рыбниковское, д. Брод завершена 5 декабря 2014 года. Затраты на приобретение, установку и монтаж узлов учета газа составили  1 476,6 тысяч рублей, оплату произвели в 2015 году.

Экономический эффект по состоянию на 01.04.2016 года следующий: экономия газа  в отопительном периоде  2015/2016 года  к отопительному периоду 2014/2015  года  составила 11,4 %  или  1 737 тыс. м3 газа.  Экономия газа в отопительный период 2015/2016 года к отопительному периоду 2013/2014 года составила 24,6% или 4 427 тыс. м3 газа.

В настоящее время во всех 10 газовых котельных Каменского городского округа установлены узлы учета газа.

Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Каменский городской округ»

Для устойчивой работы по обслуживанию населения жилищно-коммунальными услугами завершены работы по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Схемы размещены на официальном сайте Администрации «kamensk-adm.ru», в разделе  «Жилищно-коммунальное хозяйство».

О ходе отопительного сезона

В связи с температурой окружающей среды, по постановлению Главы Каменского городского округа от 10.09.2015 года № 2448 «О пуске тепла на объекты социальной сферы и жилищный фонд Каменского городского округа»,                       с 15.09.2015 года дан старт начала отопительного сезона 2015/2016 года. Производилось поэтапное обеспечение теплом объектов жилого фонда,  социального и культурного назначения Каменского городского округа.

На 29.09.2015 года были подключены все котельные Каменского городского округа, произведено подключение теплоснабжения на все объекты  жилищного фонда и объекты  социального значения.

Заключение

Таким образом, отопительный сезон 2015/2016 года на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в тяжелое экономическое время и условиях нехватки материальных ресурсов прошел довольно стабильно, без чрезвычайных ситуаций. Проблемные территории были с. Новоисетское  и с. Колчедан. По Новоисетской территории нужно провести расчеты и комплексное обследование сети теплоснабжения, а также  внутридомового инженерного оборудования жилых домов и объектов социальной сферы. По Колчеданской территории решить технические проблемы, связанные с тепловыми сетями и водоснабжением.

В отопительный период 2015-2016г. Администрацией Каменского городского округа был организован мониторинг состояния и аварийности систем теплоснабжения, определено лицо, отвечающее за сбор и обработку информации.

Проведенный анализ по результатам мониторинга показал наличие порядка 325 сообщений о нештатных ситуациях в ЖКХ, из них 101 - отказы и неисправности в системе теплоснабжения оборудования и тепловых сетей,   76- вывоз ЖБО, 123 - на сетях холодного водоснабжения, 25 -  неисправности в жилых домах.

На предприятиях ЖКХ,  при возникновении аварийных ситуаций на сетях тепло - водоснабжения,  в котельных, устранение производилось своевременно, на место аварий выезжали представители администрации, привлекались аварийные бригады со всего района, были организованы работы весь световой день, а при необходимости и в ночное время.

В связи с установлением температуры окружающей среды, по постановлению Главы городского округа от 27.04.2016 года № 650 «Об окончании отопительного сезона 2015-2016гг. на территории Каменского городского округа» отопительный сезон на территории Каменского городского округа 04.05.2016 года был закончен.

В настоящее время в коммунальных организациях проводятся гидравлические испытания, ревизия оборудования  котельных и трубопроводов. Готовится документация для формирования плана капитальных ремонтов на 2016год.

Планы по подготовке к отопительному сезону 2016/2017гг.

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2016/2017 годов в Бюджете Каменского городского округа на 2016 год предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных работ котельного оборудования и сетей в сумме  6 000 000 рублей.

На данный момент сформирован предварительный  план капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский городской округ» на 2016 год.

По окончании отопительного сезона 2015/2016 года после проведения весенних гидравлических испытаний, ревизии оборудования и наружных сетей теплоснабжающие организации произведут исчисление объемов необходимых работ, будет сформирован и утвержден «План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры МО «Каменский городской округ» на 2016год.

Утвержден

постановлением Главы МО

«Каменский городской округ»

от 07.06.2016 № 941

«Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года

и подготовке жилищного фонда,

объектов социальной сферы, коммунального

комплекса муниципального образования

«Каменский городской округ» к работе

в осенне-зимний период 2016/2017 года»

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса МО «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов отопительного сезона 2015/2016 года, подготовка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний сетей | до 01.06.2016 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 2 | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 31.07.2016 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 3 | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15.09.2016 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 4 | Формирование на начало отопительного сезона стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15.09.2016 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 5 | Организация работ по подготовке к отопительному периоду 2016/2017 года подведомственных учреждений | до 15.09.2016 | Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования, Главы сельских администраций |
| 6 | Обеспечение контроля подготовки к отопительному периоду 2016/2017 года подведомственных учреждений | с 01.06.2016 до 15.09.2016 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ |
| 7 | Подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 01.09.2016 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 8 | Представление и сбор информации: |  |  |
|  | - о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей | до 01.06.2016 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
|  | - о выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения | еженедельно, в течение года с 15.09.2016 |  |
|  | - о подготовке муниципального образования «Каменский городской округ» к отопительному сезону 2016/2017 года по форме 1-ЖКХ (зима) | с июля по сентябрь 2016 |  |
|  | - о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, котельных, инженерных сетей и их замене в МО «Каменский городской округ» | еженедельно, с августа по сентябрь 2016 |  |
|  | - о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, в течение года к 3 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | - о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона | к 15.09.2016 |  |
|  | - о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на жилищный фонд | еженедельно, с августа по ноябрь 2016 |  |
|  | - о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | еженедельно, с августа по ноябрь 2016 |  |
| 9 | Проведение инвентаризации муниципального имущества тепловых, водопроводных и канализационных объектов | до 15.09.2016 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |
| 10 | Проведение регистрации в муниципальную собственность имеющихся на территории муниципального образования бесхозных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | постоянно по мере обнаружения | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |
| 11 | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170 и Приказ Министерства энергетики Российской федерации № 103 от 24.04.2013 года Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду) | август – ноябрь 2016 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 12 | Проверка готовности котельных, электрических и тепловых сетей муниципального образования к работе в осенне-зимний период с составлением акта выдачей паспортов готовности (Приказ Министерства энергетики Российской федерации № 103 от 24.04.2013 года Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду) | август – ноябрь 2016 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, представители Ростехнадзора (по согласованию) |
| 13 | Организация ежедневного сбора и предоставления информации о включении отопления в МО «Каменский городской округ» | Ежедневно, с 15.09.2016 до полного включения отопления | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования |